1. **आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन योजनाः**

**ख. नेपाली सेनातर्फ**

| बुँदा नं.(१) | नीति तथा कार्यक्रम (सूचक इकाई सहित) (२) | आधार वर्ष २०७४/७५ को अवस्था(३) | आ.व.२०७९/८० सम्मको लक्ष्य(४) | बजेट तथा कार्यक्रम(५) | सूचक(६) | आ.व.२०७५/७६ को लक्ष्य | कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय(११) | सहयोगी निकाय(१२) | कै.(१३) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वार्षिक(७) | प्रथम चौमासिक(८) | दोस्रो चौमासिक(९) | तेस्रो चौमासिक(१०) |
| 50 | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।  | (१) नेपाली सेना र राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरुबाट ५४ कि.मि.को दुरी भित्र पर्ने विभिन्न खण्डहरुमा फर्मेशनलेभल सम्मको अर्थवर्क कटिङ्गको कार्य भइरहेको । (२) ५ वटा बेलिबृज सम्पन्न हुने क्रममा रहेको। (३) ५ वटा नयाँ क्याम्प खडा ।(४) केन्द्रिय कार्यालय निर्माण ।(५) २०३०९ रुख कटान कार्य सम्पन्न गर्ने । | **काठमाण्डौ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्मणा कार्य सम्पन्न गर्ने** | **बुँदा नं.163** काठमाण्डौ-निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण |  |   | आ.व.०७४/७५ मा शुरु भएको ५४ कि.मि. खण्डको फर्मेशन लेभलको अर्थवर्क कार्य आंशिक रुपमा सम्पन्न गर्ने  | थप बजेट बिनियोजना हुनुपर्नेठुला तथा अग्ला पुल र सुरुङ्गमार्गको कार्य प्रारम्भ गर्ने। | थप बजेट बिनियोजन हुनुपर्नेप्रथम चौमासिकबाट शुरु गरिएको कार्यको निरन्तरता |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1रुख कटान, बेलिबृज, नयाँ क्याम्प खडा र फर्मेशन लेभलको कार्य |  |  | काठमाण्डौ-निजगढ द्रुत मार्ग - बिनियोजन बजेट र कार्यक्रम (आ.व.०७५/७६)(१) ५४ कि.मि. खण्डको फर्मेशन लेभलको अर्थवर्क कार्यलाई निरन्तरता दिने ।(२) १४ वटा बेलिबृजको निर्माण गर्ने(३) Cross Drainage निर्माण गर्ने(४) सुरुङ्गमार्गको निर्माण कार्यशुरु गर्ने ।(५) परामर्शदाता खरिद गर्ने | * रुख कटान कार्य सम्पन्न गर्ने
* बेलिबृज निर्माण कार्य पुरा हुने
 | काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना(ख) बिनियोजन भएको रकमः रु.१०.४० अर्ब चालु कार्यको निरन्तरता |  |  |  | नेपाली सेना | रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय |  |
|  | माइलस्टोनरुख कटान कार्य र ५ वटा बेलिबृज निर्माण कार्य पुरा हुने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-2ठेक्का पट्टा, फर्मेशन लेभलिङ्ग, बेलिबृज निर्माण, Corss Drainage, परामर्शदाता खरिद र सुरुङ्गमार्ग निर्माण शुरु |  |  |  | ठे.बाट खण्ड खण्डमा कार्य शुरु, बेलिबृजको काम सम्पन्न र करिब ३५% अर्थवर्कको कार्य सम्पन्न  | निरन्तरता | निरन्तरता | निरन्तरता | * निर्माण कार्य सम्पन्न
* सुरुङ्ग मार्ग निर्माण शुरु
 |  |  |  |
|  | माइलस्टोनथप ९ बेलिबृज निर्माण, ठेकेदारबाट प्याकेजमा काम, फर्मेशन लेभलको काम र सुरुङ्गमार्ग निर्माण कार्य |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।  | (क) कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माणयस करिडोर अन्तर्गत नेपाली सेनाद्वारा ७६ कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न । | आ.व. ०७६/७७ मा ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्ने र उत्तरी नाका कोरला देखी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म जोड्ने। | **बुँदा नं.166**काली गण्डकी करिडोर सडक निर्माण- बजेट विनियोजन हुन बाँकीकार्यक्रम* ट्रयाक निर्माण
* डबल लेनको सडक निर्माण
 |  |  |  |  |  |  | रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय |  |
|  | क्रियाकलाप-1७६ कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माणमाइलस्टोनकरिडोरको ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने |  |  |  | ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | बजेट बिनियोजनको आधारमा तय गरिने |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२डबल लेनको सडक निर्माणमाइलस्टोनडबल लेनको बाटोको निर्माण शुरु हुने |  |  |  | डबल लेनको सडक कार्य बजेट बिनियोजनको आधारमा तय गरिने |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । | (ख) कर्णाली-करिडोर सडक निर्माण आयोजनाहालसम्म ८३ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न ।  | आ.व.०७६/७७ सम्म ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने । | **बुँदा नं. १६७**कर्णाली-करिडोर सडक निर्माण आयोजना - बजेट बिनियोजन हुन बाँकीकार्यक्रम* ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने
* गमगढी-नाग्मा, सिमिकोट-हिल्सा र दुनै मरिमलापास खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1२० कि.मि. खण्डको ट्रयाक निर्माणमाइलस्टोनकरिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने |  |  |  | १४५.कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | बजेट विनियोजनको आधारमा तय गरिने | निरन्तरता | निरन्तरता | निरन्तरता |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमाइलस्टोनगमगढी-नाग्मा, सिमिकोट-हिल्सा र दुनै-मरिमलापास खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति |  |  |  |  | बजेट विनियोजनको आधारमा तय गरिने | निरन्तरता | निरन्तरता | निरन्तरता |  |  |  |
|  | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । | (ग) जाजरकोट-डोल्पा (दुनै) सडक निर्माण आयोजनाहालसम्म ११५.६० कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न । | (ग) २०७५ असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने | **बुँदा नं.१६६**(ग) जाजरकोट-डोल्पा (दुनै) सडक निर्माण आयोजना ११७.७७ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१ट्रयाक निर्माण कार्यमाइलस्टोनआयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने |  |  |  | ट्रयाक सम्पन्न |  | हस्तान्तरण गर्ने |  |  | नेपाली सेना | रक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय |  |
|  | पाँच वर्ष भित्र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । | बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभञ्ज्याङ्ग सडक निर्माण आयोजना (११८ कि.मि.)(१) २ वटा क्याम्प स्थापना ।(२) १५ कि.मि. ट्रयाक सम्पन्न ।  | बेनिघाट-आरुघाट-लार्केभञ्जयाङ्ग सडक निर्मण कार्य पुरा गर्ने | **बुँदा नं.१६६**बजेट ७ करोड ४६ लाखकार्यक्रम* ५ कि.मि.ट्रयाक निर्माण गर्ने
* बेलिबृज निर्माण
* खुलेको ट्रयाकको स्तरोन्नति
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१* बेशक्याम्प निर्माण
* बेलिबृज २ निर्माण
* ५ कि.मि. ट्रयाक निर्माण
* १५ कि.मि.खुलेको ट्रयाकको स्तरोन्नति

माइलस्टोन२० कि.मि. ट्रयाक खोल्ने कार्य पुरा गर्ने |  |  |  | २० कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | ५ कि.मि. ट्रयाक र बेलिबृज निर्माण गर्ने | * निर्माण कार्यको निरन्तरता
* वेश क्याम्प निर्माण
* ट्रयाकको स्तरोन्नति
 | * कार्यको निरन्तरता
* बेलिबृज निर्माण
 | कार्यको निरन्तरता |  |  |  |
| 97 | पुनर्निर्माणका प्रक्रियाहरुलाई सरल बनाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना सम्पदा तथा पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माणमा तिब्रता दिईनेछ ।* बहुवर्षिय पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता
 | पूर्ण क्षतिग्रस्त २१० भौतिक संरचना मध्ये ५१ वटाको निर्माण कार्य पुरा भएको र ६ वटा संरचनाको निर्माण भइरहेको ।  | क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र निर्माण गर्न बाँकी १५४ पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने ।   | **बुँदा नं.१७८**पुनर्निर्माण बजेट रु.1236435000कार्यक्रमवहुवर्षिय योजनाका निम्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने* सैनिक मुख्यालय भद्रकाली
* सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली
* लक्ष्मीनिवास महाराजगन्ज
* वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी
* गणेशदल गण तोपखाना
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1 सैनिक मुख्यालय निर्माणलाई निरन्तरता दिदै आ..व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनसैनिक मुख्यालयको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  |  | सैनिक मुख्यालय भवनको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न हुने | सैनिक मुख्यालयको भौतिक निर्माण सम्पन्न गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना | रक्षा मन्त्रालयराष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण |  |
|  | क्रियाकलाप-२भैरवनाथ गण, लक्ष्मीनिवासको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्नेमाइलस्टोनभैरवनाथ गण, लक्ष्मीनिवासको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.२० करोड | भैरवनाथ गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने | भैरवनाथ गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-३वीरेन्द्र अस्पतालको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्नेमाइलस्टोनवीरेन्द्र अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१४ करोड | वीरेन्द्र अस्तपालको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने | वीरेन्द्र अस्पतालको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-४गणेशदल गणको अधिकृत मेश, पदिक वासस्थान, मल्टीस्टोरी जवान लाईन (१२० वेड) सम्पन्न गर्नेमाइलस्टोनगणेशदल गण संरचनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१३ करोड ४५ लाख ७४ हजारकार्यक्रम* अधिकृत मेश
* पदिक वासस्थान
* मल्टिस्टोरी
* जवान लाईन निर्माण
 | नयाँ संरचनाहरुको भौतिक निर्मण कार्य सम्पन्न हुने | गणेशदल गणको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-५सैनिक प्रहरी गणको कार्यालय भवन, अधिकृत निवास, पदिक निवास, जवान भान्छा र स्टोरहरुको निर्माण माइलस्टोनसैनिक प्रहरी गणको संरचनाहरुको भौतिक निर्माण |  |  | बजेट रु.२ करोड कार्यक्रम* कार्यालय भवन
* अधिकृत निवास
* पदिक निवास
* जवान भान्छा र स्टोरहरुको निर्माण
 | नयाँ संरचनाहरुको भौतिक निर्मण  | सैनिक प्रहरी गणको भौतिक संरचाहरुको निर्माण गर्ने | चालु निर्माणको निरन्तरता | चालु निर्माणको निरन्तरता | निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | नेपाली सेना |  |  |
|  | **नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजनाको निरन्तरता**  | १० वर्षे कार्ययोजना अनुसार निर्माण हुनुपर्ने ५८५० पूर्वाधारहरु मध्ये यस आ.व.मा २१७ सम्पन्न भई जम्मा २९१९ पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न । | ५८५० पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने । | बजेट रु. १ अर्व ७६ करोड ८३ लाखकार्यक्रम * बंकरदेखी व्यारेक कार्यक्रमको निरन्तरता
* १६९ वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने
* पूर्वी पृतना अन्तर्गत-१३
* मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गत-१८
* मध्य पृतना अन्तर्गत-12
* पश्चिम पृतना अन्तर्गत- २०
* मध्य पश्चिम पृतना अन्तर्गत-२०
* उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गत-१०
* सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गत-१४
* उपत्यका पृतना अन्तर्गत-६२
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1पूर्वी पृतना अन्तर्गत निवास भवन, भान्छा र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनप्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१२ करोड ९० लाखकार्यक्रम* निवास भवन-10
* भान्छा- १
* अन्यभवन - २ निर्माण गर्ने
 | पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने ।  | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनप्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१६ करोड ६४ लाखकार्यक्रम* निवास भवन-७
* कार्यालय भवन- १
* किचन/डाइनिङ्ग - ४ निर्माण गर्ने
 | मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | मध्य पूर्वी पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने ।  | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-३मध्य पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डायनिङ्ग भान्छा र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनप्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.११ करोड ८ लाखकार्यक्रम* निवास भवन-८
* किचन/डाइनिङ्ग-1
* अन्यभवन - ३ निर्माण गर्ने
 | मध्य पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | मध्य पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने ।  | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-४पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनप्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१९ करोड ३० लाखकार्यक्रम* निवास भवन-10
* कार्यालय भवन- 1
* किचन/डाइनिङ्ग- 3
* अन्यभवन - 6 निर्माण गर्ने
 | पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने ।  | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-५मध्यपश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनप्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.१७ करोड २२ लाखकार्यक्रम* निवास भवन-८
* किचन/डाइनिङ्ग- 4
* अन्यभवन - ८ निर्माण गर्ने
 | मध्य पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | मध्य पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने ।  | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-६उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनप्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.८ करोड ५० लाखकार्यक्रम* निवास भवन-५
* किचन/डाइनिङ्ग- १
* अन्यभवन - ४ निर्माण गर्ने
 | उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | उत्तर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने ।  | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-७सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग र अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनप्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.११ करोड १२ लाखकार्यक्रम* निवास भवन-६
* कार्यालय भवन-2
* किचन/डाइनिङ्ग- १
* अन्यभवन - ५ निर्माण गर्ने
 | सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | सुदुर पश्चिम पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने ।  | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-८उपत्यका पृतना अन्तर्गत निवास भवन, कार्यालय भवन, किचन/डाइनिङ्ग अन्य भवन निर्माण कार्य आ.व.०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने ।माइलस्टोनप्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुने |  |  | बजेट रु.८० करोड ७ लाखकार्यक्रम* निवास भवन-३0
* कार्यालय भवन-२
* किचन/डाइनिङ्ग- १०
* अन्यभवन - २० निर्माण गर्ने
 | उपत्यका पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकताको आधारित भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने | उपत्यका पृतना अन्तर्गतका प्राथमिकतामा रहेका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने ।  | निर्माण प्रक्रिया शुरु | निर्माण कार्यको निरन्तरता | निर्माण सम्पन्न भई सन्चालनमा आउने |  |  |  |
|  | **नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजनाको निरन्तरता**  | **(क) विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिः-** (१) विपद् व्यवस्थापन तर्फ सहमती भएको रु.३ अर्बको सहमती प्राप्त भए अनुसार करिब ५७ करोडको विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरु खरिद गरिएको र करिब २ अर्ब ४३ करोड बराबरको ३ वटा हवाई साधन (मिडियम हेलिकप्टर-१ र लाईट हेलिकप्टर-२) को खरिद सम्झौता भई प्राप्त हुन बाँकी रहेको ।(२) फायर फाइटिङ्ग ३, डेड बडी म्यानेजमेन्ट २, CSSR/MFR ६, TLSR ४, वाटर मेनसिप ३, क्याम्प म्यानेजमेन्ट तालिम २ पटक सञ्‍चालन गरिएको । | विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि | **बुँदा नं.219****नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आधुनिक र व्यावसायिक तुल्याइनेछ।**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-1हवाई साधन मिडियम १ र लाईट २ आगामी भाद्रसम्म प्राप्त हुने क्रममा रहेको । माइलस्टोन* पाइलट तथा इन्जिनियरहरुले सम्बन्धित देशबाट तालिम लिइरहेको ।
* प्रतितपत्र खोली २०% भुक्तानी दिइ सकिएको ।
 |   |  | बजट ३ अर्ब21कार्यक्रम* मिडियम हेलिकप्ट १ इटलीबाट र लाइट हेलिकप्टर १/१ क्रमशः फ्रान्स र अमेरिकाबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेको ।
 | हेलिकप्टरहरु प्राप्त हुने  | (क) विपद् व्यवस्थापनको उपकरण तथा हवाई साधन खरिद हुने | आ.व.७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम मिडियम हेलिकप्टर १ प्राप्त हुने | आ.व.७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम लाईट हेलिकप्टर २ र विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने | सामान प्राप्त भई सन्चालनमा आउने | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिद गर्नेमाइलस्टोन* प्राथमिकताको आधारमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री खरिद गरी तालिम सन्चालन हुने ।
 |  |  | कार्यक्रम* CSSR, Fire Fighting Engineering Equipment सामग्री खरिद गर्ने ।

विपद् व्यवस्थापन तालिम सन्चालन गर्ने | विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने | ,, | विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने | विपद् व्यवस्थापन सामग्री प्राप्त हुने | सामान प्राप्त भई सन्चालनमा आउने | नेपाली सेना |  |  |
|  |  | (ख) **हवाई क्षमता अभिवृद्धिः**- MI17 V5 हेलिकप्टर-२, Medium VVIP हेलिकप्टर-१, Fixed Wing Aircraft-१ र Trainer जहाज-२ खरिद सम्झौता सम्पन्न भई प्राप्त हुन बाँकी रहेको । | हवाई क्षमता अभिवृद्धि हुने |  |  |  |  |  |  | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१नेपाली सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने हवाई साधनहरु खरिद गर्दे जाने माइलस्टोन* खरिद सम्झौता भएको
* प्रतितपत्र खोल्ने कार्य भएको
* इन्जिनियर, पाइलटहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको
 |  |  | कार्यक्रमनिम्न अनुसारको हवाई साधनहरुको सम्झौता भई प्राप्त हुने क्रममा रहेको ।* MI17V5 हेलिकप्टर-२
* Medium VVIP हेलिकप्टर-१
* Fixed Wing Aircraft-१
* Trainer जहाज-२
 | हवाई साधन प्राप्त हुने | (१) आ.व.०७४/७५ मा सम्झौता भएको हवाई साधन प्राप्त हुने ।  | आ.व.०७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम केही हवाई साधन प्राप्त हुने | आ.व.०७४/७५ मा भएको सम्झौता बमोजिम केही हवाई साधन प्राप्त हुने | ६ वटा हेलिकप्टरहरु प्राप्त हुने |  |  |  |
|  |  | (ग) **सैनिक सामग्री उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिः**- खरिद प्रक्रियामा रहेका Detonator Plant, Double Base Propellant Production Plant, 7.62mm Ammunition Production Line मध्ये Double Base Propellant Production Plant र 7.62mm Ammunition Production Line को सम्झौता भई खरिद प्रक्रिया भइरहेको ।  | नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । नेपाली सेना लगायत अन्य सुरक्षा निकायहरुको समेत स्मल आर्मस एम्युनिशनको माग पूर्ति गर्ने र ५.५६ एम्युनिशन उत्पादनको लागि आवश्यक Double Base Propellant समेत स्वदेशमै उत्पादन गर्ने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१* नेपाली सेनाको स्मल आर्मस उत्पादनको लागि 7.62mm Primer Inserting, reveting and lacquering machine
* 7.62 mm loading maching खरिद गर्ने

माइलस्टोन* खरिद योजना तयार गर्ने
* चरणबद्ध रुपमा खरिद गर्ने
* प्राप्त भए पश्चात जडान गर्ने
 |  |  | कार्यक्रमवार्षिक कार्यक्रम तथा खरिद योजना अनुसार स्पेशिफिकेशन तयार गरी खरिद प्रक्रिया शुरु गर्ने मेशिन प्राप्त भए पश्चात जडान गर्ने  | 7.62mm एम्युनिशन उत्पादन हुने | बजेट रु.३० करोड |  | 15 करोड | १५ करोड |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-२* स्वयम्भू बारुदखाना कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरी डबल बेश प्रोपेल्याण्ड प्लान्ट स्थापना गर्ने

माइलस्टोन* स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
* प्रतितपत्र खोल्ने
* डबल बेश प्रोपेलेण्ड आपूर्ति भएपश्चात प्लान्टको स्थापना गर्ने ।
 |  | ५.५६ मि.मि. एम्युनिशन स्वदेशमै उत्पादन हुने |  | डबल बेश प्रोपेलेण्डबाट उत्पादन हुने | बजेट बिनियोजना भए पश्चात योजना पेश गरिने |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-३* डेटोनेटर प्लान्ट स्थापनाको लागि आवश्यक मेशिनरी र प्लान्टहरु खरिद गर्ने

माइलस्टोन* स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
* प्रतितपत्र खोल्ने
 |  |  |  | डेटोनेटर उत्पादन हुने | बजेट बिनियोजना भए पश्चात योजना पेश गरिने |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (घ) **जमिनि पारवहन क्षमता अभिवृद्धिः**- नेपाली सेनाको पदिक गण र अनाश्रित गुल्महरुमा न्यून मात्रामा यातायातका साधनहरु रहेकोले रु.१ अर्ब १६ करोड १४ लाख बराबरको १९७ वटा सवारी साधन मध्ये ६० वटा सवारी साधन प्राप्त भएको र १३७ वटा सवारी साधन प्राप्त हुने क्रममा रहेको । | (घ) नेपाली सेनाको जमिनि पारवहन क्षमता अभिवृद्धि हुने  |  |  |  |  |  |  | नेपाली सेना |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१* जमिनि पारवहान क्षमता अभिबृद्धिको लागि प्राथमिकताको आधारमा सवारी साधन खरिद गरिने ।

माइलस्टोन* स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
* खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने
 |  |  | बजेट रु.४९ करोड ६७ लाखकार्यक्रम * करिब 84 वटा सवारी साधन खरिद गर्ने

एस्कर्ट जिप/पि अप- 14एम्बुलेन्स-11बारुणयन्त्र-1पिक अप/हार्डटप जिप-29मिनिबस/माइक्रोबस-5MPV-3मोटरसाइकल-13अन्य सवारी साधन-8 | सवारी साधनहरु प्राप्त हुने | नेपाली सेनाको जमिनि पारवहन क्षमता अभिबृद्धि गर्ने | खरिद प्रक्रिया शुरु | सवारी साधनहरु प्राप्त हुने | सवारी साधन प्राप्त भई प्रयोगमा आउने |  |  |  |
| 90 |  | (ङ) मेशिनरी औजार  (१) व्यक्तिगत हतियार नाल ६४९२ खरिद प्रक्रियामा रहेको। | (ङ) मेशिनरी औजार (१) नेपाली सेनाको **प्रहार क्षमता अभिवृद्धि****गर्ने ।** | नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नबजेट रु.२ अर्व १९ करोड ४१कार्यक्रमपुराना हतियारहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै क्रमिक रुपमा M16 सिरिजका हतियारको व्यवस्थापन गरिने  |  | (ङ) मेशिनरी औजार (रु.३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख)  |  |  |  | नेपाली सेना |  |  |
| क्रियाकलाप-१* नेपाली सेनाको प्रहार क्षमता अभिबृद्धिको लागि प्राथमिकताको आधारमा हतियारहरु खरिद गरिने ।

माइलस्टोन* स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
* खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने
 |  |  |  | नयाँ हतियार प्राप्त हुने  | रु.२ अर्व १९ करोड ४१ लाख बराबरको हतियार तथा एम्युनिशन खरिद गर्ने । | २० प्रतिशत कार्य सम्पन्न | ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न | ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न |  |  |  |
| क्रियाकलाप-२* अफिस इक्युप्मेन्टको साथै विभिन्न युनिटहरुलाई आवश्यक स्पेशल इक्युप्मेन्टहरु, सञ्चार उपरकण, इन्जिनियरिङ्ग इक्युपमेन्ट खरिद गर्ने ।

माइलस्टोन* स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद योजना तयार भएको ।
* खरिद प्रक्रिया शुरु गरिने
 |  |  |  | नयाँ इक्युप्मेन्टहरु प्राप्त हुने  | रु.१ अर्ब २५ करोड ६३ लाख बराबरको रकमबाट अफिस इक्युप्मेन्टको साथै विभिन्न युनिटहरुलाई आवश्यक स्पेशल इक्युप्मेन्टहरु, सञ्चार उपरकण, इन्जिनियरिङ्ग इक्युपमेन्ट खरिद गर्ने। | २० प्रतिशत कार्य सम्पन्न | ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न | ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न |  |  |  |
| निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रमा समयानुकुल सुधार गरी प्रभावकारी बनाइनेछ । | सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधन प्रक्रियामा रहेको  | नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली कार्यान्वयनको क्रममा आउने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रियाकलाप-१* नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली संशोधनको लागि समिति गठन गर्ने

माइलस्टोन* कार्यदल गठन
* स्वीकृति माग
* स्वीकृति पश्चात लागू गर्ने
 |  |  |  | कार्यदल गठन भएको | नेपाली सेनाको सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्ने | कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पन्न गर्ने |  |  |  | रक्षा मन्त्रालय |  |
| 37 | **राष्ट्रपति चुरे संरक्षण** कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ  | (क) क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थानको लागि नवलपरासीको दाउन्ने र सिरहाको अमाहामा ३ वटा नर्सरी व्याड निर्माण, तारवार सहित २ स्थानको करिव १३० हेक्टर जमिनमा १ लाख ८० हजार बोटबिरुवा वृक्षारोपण, ६ वटा तटबन्ध निर्माण, ३ वटा चेक ड्याम निर्माण । (ख) ताल, तलैया, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन (बढैया ताल, गजेडी ताल, कोइलही ताल र कमल दहमा ५ वटा पानीको नियन्त्रित निकास तथा चेक ड्यामा निर्माण १४ वटा, कुकिङ्ग सेड निर्माण ४, तलाउ तट तथा डुङ्गा घर निर्माण १० वटा, ह्युमपाइप सहितको पुल निर्माण ४ सहित अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण)  | राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट वार्षिक रकम विनियोजन हुने भएकोले लक्ष्य एकिन नभएको  | प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई गल्छी, पहिरो तथा खहरे नियन्त्रण र कृषि वन प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ । ९२ |  | राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिबाट वार्षिक रकम विनियोजन भए पश्चात कार्यक्रम तय गरिने ।  |  |  |  |  |  |  |

 **२ . कार्यान्वयन निर्देशिका (Operational Manual) :**

माथि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरु सम्पादन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षहरू उल्लेख गरी छुट्टै कार्यान्वयन निर्देशिका तयार गरिएको छ ।

 **३. नतिजा व्यवस्थापन**

संचालित कार्यक्रमहरूको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू तयार गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ । यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

**नोटः**

१. यस आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मुख्य मुख्य बुँदालाई आधारमानी कार्ययोजना तयार गरिएको ।

२. नेपाली सेनाको १० वर्षीय दीर्घकालिन योजना अन्तर्गत सन्चालन कार्यक्रमहरुलाई समेत यस कार्यक्रममा समावेश गरिएको ।

३. बजेट बिनियोजन नभएका कार्यक्रमहरुको लागि बजेट बिनियोजन भए पश्चात पुनः कार्ययोजना तयार गरी पेश गरिने ।

४. राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्गको अनुगमनको लागि उच्च स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहेको । सो को अलावा नेपाली सेनाको तर्फबाट अधिकार सम्पन्न निर्देशन समिति समेत रहेको ।

५. अन्य निर्माण तथा खरिद कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको लागि समितिहरु गठन गरिने ।

६. प्रत्येक कार्यक्रम स्वीकृति पश्चात कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।